AI ENGINEERING FROM SCRATCH

FraudGuard

STREAMING LAKEHOUSE

Data Engineering + Machine Learning
cho phát hiện gian lận theo thời gian thực

Thiết kế production-style từ PaySim đến Kafka, Flink, Iceberg, online features, MLflow, delayed labels và observability.

| DOMAIN | Fraud Detection | DATA | PaySim · 6.3M+ events |
| --- | --- | --- | --- |
| PIPELINE | Streaming + Batch | DURATION | 55–75 hours |

PROJECT GUIDE  /  VERSION 2.0

18 July 2026  ·  Europe/Paris

Mục lục

Mục lục được cập nhật tự động khi mở tài liệu trong Microsoft Word. Nếu cần, chọn toàn bộ tài liệu và nhấn F9.

Right-click and update field

# 1. Quyết định thiết kế bản v2

Thiết kế cũ dùng bộ Credit Card Fraud Detection của ULB/Kaggle. Dataset đó phù hợp để học classification mất cân bằng, nhưng không phù hợp làm project streaming hoàn chỉnh vì:

chỉ có khoảng 48 giờ dữ liệu;

không có account, card, merchant, device hoặc transaction ID;

các biến V1–V28 đã qua PCA nên không thể tạo velocity feature có ý nghĩa;

không thể mô phỏng state theo tài khoản, transfer chain hoặc nhãn đến trễ một cách trung thực.

Bản v2 chuyển nguồn chính sang PaySim và mở rộng project thành hai pipeline dùng chung data contract:

Data Engineering pipeline nhận event, kiểm tra schema, deduplicate, xử lý event time, tạo Bronze/Silver/Gold, materialize feature và cung cấp dữ liệu quan sát được.

ML pipeline dùng cùng feature definition để train, đánh giá, register, score online, theo dõi delayed label và kích hoạt retraining có quality gate.

Đây là production-style portfolio project trên dữ liệu mô phỏng, không phải hệ thống chống gian lận đủ điều kiện dùng cho quyết định tài chính thật.

Thời lượng hợp lý: 55–75 giờ, chia thành 6 tuần hoặc 12 milestone.

# 2. Nguồn dữ liệu được chọn

## 2.1 PaySim — nguồn chính

Source code: EdgarLopezPhD/PaySim trên GitHub

Dataset mẫu: Synthetic Financial Datasets For Fraud Detection trên Kaggle

Paper gốc: PaySim: A Financial Mobile Money Simulator for Fraud Detection

License của simulator: GPL-3.0; phải kiểm tra riêng điều khoản của bản dataset tải về trước khi phân phối lại.

PaySim mô phỏng mobile money dựa trên thống kê tổng hợp từ một dịch vụ thật và chèn hành vi gian lận. Bản dataset phổ biến có hơn 6,3 triệu giao dịch, account nguồn/đích, loại giao dịch, số dư, time step và nhãn fraud. Các trường này đủ để học:

partitioning và ordering theo account;

window aggregation 5 phút, 1 giờ và 24 giờ;

velocity, burst và unique-counterparty feature;

stateful stream processing;

temporal split và point-in-time feature correctness;

delayed-label join và online model evaluation;

replay/backfill với tải có thể điều chỉnh.

PaySim không phải API hoặc WebSocket live. Project biến mỗi dòng hoặc mỗi event do simulator sinh ra thành một Kafka event có event time, rồi replay theo tốc độ 1x, 10x, 100x hoặc max. Đây là lựa chọn có chủ đích: hiện không có API tài chính công khai hợp pháp nào vừa cung cấp giao dịch cấp người dùng, vừa có ground-truth fraud, vừa cho phép dùng tự do để train model.

## 2.2 Các nguồn đã cân nhắc

| Nguồn | Transport | Điểm mạnh | Vì sao không chọn làm nguồn chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Wikimedia RecentChange EventStreams | SSE live | Event thật, volume cao, có revision/user/page | Bài toán trở thành vandalism detection, không còn nối trực tiếp với pipeline fraud |
| Coinbase Exchange WebSocket | WebSocket live | Market event thật, liên tục | Không có actor identity hoặc fraud label; chỉ phù hợp market anomaly |
| ULB Credit Card Fraud | CSV snapshot | Nhãn thật, baseline ML phổ biến | Không có entity ID và chỉ khoảng 48 giờ |
| PaySim | Simulator + Kafka replay | Entity, event time, fraud label, volume lớn, tái lập | Synthetic; không được tuyên bố phản ánh traffic production hiện tại |

Nếu mục tiêu ưu tiên tuyệt đối là ingest một endpoint live, Wikimedia là project thay thế tốt. Với mục tiêu kết hợp đúng pipeline ML fraud hiện có, PaySim cho kết quả có ý nghĩa hơn.

# 3. Bài toán nghiệp vụ và sản phẩm cuối

Người dùng chính là fraud operations analyst. Hệ thống phải trả lời:

PROJECT NORTH STAR Với năng lực điều tra hữu hạn, giao dịch nào cần được ưu tiên trong vài giây tới để bắt được nhiều fraud nhất mà vẫn kiểm soát false positive?

Đây là bài toán ranking + decision policy. Model trả score; policy quyết định có tạo alert hay không theo threshold, cost hoặc alert budget.

Sản phẩm cuối phải có:

một producer tạo hoặc replay giao dịch vào Kafka với tốc độ cấu hình được;

schema registry, versioned event contract và dead-letter queue;

Flink job xử lý event time, deduplication, validation và stateful windows;

Bronze/Silver/Gold tables trên object storage;

offline feature table và online feature store có parity test;

pipeline train/evaluate/register bằng scikit-learn và MLflow;

streaming inference consumer, scores topic và alerts topic;

delayed-label simulator và online evaluation;

batch backfill và stream replay dùng chung transformation contract;

Airflow DAG cho validation, training, promotion và backfill;

dashboard cho Kafka, Flink, data quality, feature freshness và model quality;

test fault recovery, idempotency, late event, schema evolution và ML leakage;

MODEL_CARD.md, DATA_CONTRACT.md, runbook và báo cáo cuối.

# 4. Data contract

## 4.1 Trường PaySim gốc

| Trường | Ý nghĩa | Dùng ở inference |
| --- | --- | --- |
| step | Time step; bản phổ biến dùng đơn vị giờ | Có, được ánh xạ sang event_time |
| type | CASH_IN, CASH_OUT, DEBIT, PAYMENT, TRANSFER | Có |
| amount | Giá trị giao dịch mô phỏng | Có |
| nameOrig | Account khởi tạo | Có, dùng làm partition/entity key |
| oldbalanceOrg, newbalanceOrig | Số dư nguồn trước/sau | Có |
| nameDest | Account nhận | Có |
| oldbalanceDest, newbalanceDest | Số dư đích trước/sau | Có khi tồn tại |
| isFraud | Ground truth từ simulator | Không; tách thành delayed-label stream |
| isFlaggedFraud | Rule có sẵn của simulator | Không; tránh dùng kết quả policy khác làm feature |

Không đưa isFraud hoặc isFlaggedFraud vào topic giao dịch phục vụ model.

## 4.2 Event envelope

JSON

{ "event_id": "sha256:...", "event_type": "mobile_money.transaction.created", "schema_version": "1.0.0", "source": "paysim-replay", "source_position": { "file_sha256": "...", "row_number": 120004 }, "event_time": "2026-01-01T14:00:00Z", "ingested_at": "2026-07-18T09:30:02.123Z", "payload": { "transaction_type": "TRANSFER", "amount_minor": 125075, "currency": "SIM", "origin_account_id": "C123", "destination_account_id": "C987", "origin_balance_before_minor": 500000, "origin_balance_after_minor": 374925, "destination_balance_before_minor": 80000, "destination_balance_after_minor": 205075 } }

Quy tắc bắt buộc:

event_id ổn định khi replay cùng source row; không dùng UUID ngẫu nhiên.

event_time được suy ra từ step và một offset deterministic trong time step; ingested_at là processing time thật. Không để mọi giao dịch trong cùng một giờ có timestamp giống nhau.

Replay manifest lưu row count của từng step; producer phân bố ordinal_within_step đều trong một giờ để giữ thứ tự và tạo timestamp tái lập.

Tất cả monetary fields dùng integer minor units hoặc decimal logical type, không dùng binary float trong event contract.

Producer key là origin_account_id để giữ thứ tự tương đối cho activity của account nguồn.

Payload không chứa label.

PII giả lập vẫn được đối xử như identifier nhạy cảm: không log raw account ID; dashboard dùng hash hoặc aggregate.

## 4.3 Label event

JSON

{ "event_id": "label:sha256:...", "schema_version": "1.0.0", "transaction_event_id": "sha256:...", "label": 1, "label_source": "paysim_ground_truth", "label_observed_at": "2026-01-02T14:00:00Z" }

Label producer giữ isFraud ngoài online path và chỉ publish sau độ trễ cấu hình, ví dụ 1–24 giờ event time. Mọi metric online chỉ tính trên giao dịch đã có label và phải báo label_coverage.

# 5. Kiến trúc end-to-end

ARCHITECTURE AS CODE · MERMAID

flowchart LR A[PaySim simulator hoặc CSV] --> B[Replay producer] B --> C[(Kafka transactions.raw.v1)] C --> D[Flink validate dedupe event-time] D --> E[(Kafka transactions.valid.v1)] D --> F[(Kafka transactions.dlq.v1)] C --> G[Bronze append-only] E --> H[Flink account activity và windows] H --> I[(Kafka transactions.enriched.v1)] H --> Z[(Kafka features.online.v1)] H --> J[Silver transactions] H --> K[Gold offline features] Z --> L[(Redis online features)] K --> M[Temporal training pipeline] M --> N[MLflow Registry] I --> O[Streaming scorer] N --> O O --> P[(Kafka fraud.scores.v1)] P --> Q[Decision policy] Q --> R[(Kafka fraud.alerts.v1)] R --> S[(PostgreSQL case queue)] A --> T[Delayed-label producer] T --> U[(Kafka fraud.labels.v1)] U --> V[Online evaluator] P --> V V --> W[Gold model performance] W --> X[Airflow retraining gate] X --> M C --> Y[Prometheus and Grafana] D --> Y O --> Y

Data flow chính:

Producer đọc PaySim, tách label và phát transaction event.

Flink validate schema, deduplicate bằng event_id, xử lý late events và ghi DLQ khi không hợp lệ.

Raw stream được lưu nguyên bản vào Bronze; event hợp lệ được chuẩn hóa vào Silver.

Stateful job đọc state trước event hiện tại, tạo feature theo account nguồn/đích, phát enriched transaction, rồi mới cập nhật state.

Cùng feature contract được ghi vào Gold offline table và Redis online store.

Scorer consume enriched transaction, load model champion từ MLflow và phát score.

Decision policy tạo alert; label đến sau được join với score để đánh giá.

Airflow chỉ kích hoạt training/promotion khi data và model quality gates đều đạt.

# 6. Tech stack đề xuất

| Lớp | Công cụ | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Source | PaySim + Python producer | Generate/replay, tách label, control tốc độ và fault injection |
| Event backbone | Apache Kafka chạy KRaft | Durable log, partition, consumer group và replay |
| Contract | Apicurio Registry + Avro/JSON Schema | Compatibility check và schema versioning |
| Stream compute | Apache Flink SQL/DataStream | Event time, watermark, dedupe, window, join và state |
| Lakehouse | MinIO + Apache Iceberg + Parquet | Bronze/Silver/Gold, snapshot, time travel và backfill |
| Online feature | Redis | Low-latency latest feature lookup theo account |
| Operational sink | PostgreSQL | Alert/case queue và idempotent upsert |
| ML | scikit-learn + MLflow | Training pipeline, evaluation, registry và lineage |
| Orchestration | Airflow | Batch validation, backfill, retraining và promotion gate |
| Observability | Prometheus + Grafana + OpenTelemetry | Broker/job/data/model metrics và traces |
| Local platform | Docker Compose | Môi trường demo một máy, profile theo tài nguyên |

Không thêm Spark, dbt, Feast hoặc Kubernetes vào bản đầu. Chúng hữu ích ở quy mô khác nhưng làm mờ các contract quan trọng của project này.

Các dependency project nằm trong projects/; không đưa vào lesson “Build It” nếu vượt dependency allowlist của repo.

# 7. Kafka topic design

| Topic | Key | Producer → Consumer | Retention/compaction | Contract |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transactions.raw.v1 | origin_account_id | replay → validation | 7 ngày, không compact | Event source nguyên bản, không label |
| transactions.valid.v1 | origin_account_id | validation → feature/lake | 7 ngày | Event đã chuẩn hóa |
| transactions.dlq.v1 | event_id | validation → triage | 30 ngày | Raw payload, error code, schema version |
| account.activity.v1 | account_id | normalizer → windows | 7 ngày | Một transaction tạo origin và destination activity |
| transactions.enriched.v1 | event_id | feature job → scorer | 7 ngày | Transaction + pre-event features, không có label |
| features.online.v1 | account_id | windows → Redis | compact + 24 giờ delete retention | Latest feature snapshot có as_of_time |
| fraud.scores.v1 | event_id | scorer → policy/evaluator | 30 ngày | Score, model, feature/policy version |
| fraud.alerts.v1 | event_id | policy → case sink | 30 ngày | Alert immutable, idempotent sink |
| fraud.labels.v1 | transaction_event_id | label producer → evaluator | compact | Delayed label và observed time |

Partition count local mặc định là 6 cho transaction/activity topics và 3 cho topic còn lại. Đây chỉ là điểm khởi đầu; phải thay bằng capacity test. Không tăng partition tùy tiện vì ordering chỉ được đảm bảo trong một partition.

Schema evolution:

backward-compatible change: thêm optional field có default;

breaking change: tạo v2 topic và chạy dual-read/dual-write trong migration window;

consumer không được bỏ qua unknown schema version;

DLQ lưu error code có thể hành động, không chỉ lưu stack trace.

# 8. Bronze, Silver và Gold

| Layer | Nội dung | Grain và key | Quy tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronze | Event gần nguyên bản + Kafka metadata | 1 row/event; event_id | Append-only, partition theo ingest date/hour |
| Silver | Transaction hợp lệ, typed, deduplicated | 1 row/transaction; event_id | Event-time columns, quality flags, không label trong inference table |
| Gold features | Point-in-time account/transaction features | 1 row/transaction/as-of | Dùng cho training và batch scoring |
| Gold labels | Transaction + label observed time | 1 row/transaction | Cho phép đo label delay và coverage |
| Gold performance | Score + delayed label + model version | 1 row/scored labeled event | Dùng cho AUPRC, precision@k, recall@k và drift |

Mọi table phải có:

schema version;

source offsets hoặc source-position manifest;

event_time, ingested_at, processed_at;

pipeline version và source commit;

row count, null count, duplicate count và min/max event time cho mỗi run/snapshot.

Không partition Iceberg theo account ID vì cardinality quá cao. Bắt đầu bằng ngày/giờ event time và đo file size trước khi tối ưu.

# 9. Feature engineering đúng theo thời gian

Feature cốt lõi:

| Nhóm | Feature ví dụ |
| --- | --- |
| Transaction | type, amount, amount log transform, balance delta, zero-balance flags |
| Origin velocity | count/sum/max trong 5m, 1h, 24h |
| Destination velocity | incoming count/sum trong 1h và 24h |
| Counterparty | unique destination 1h/24h, new-destination flag |
| Timing | seconds since previous outgoing/incoming transaction |
| Pattern | transfer followed by cash-out, burst ratio 5m/24h |
| Consistency | expected-vs-reported balance delta, missing destination balance |

Quy tắc point-in-time:

feature cho transaction tại thời điểm t chỉ dùng event có (event_time, event_sequence) nhỏ hơn transaction hiện tại;

transaction hiện tại không được tự đếm vào historical window;

label và isFlaggedFraud không được dùng làm feature;

offline backfill phải có cùng boundary semantics với Flink online job;

feature record luôn chứa as_of_time, feature_version và source watermark;

feature job phải emit enriched record trước khi apply transaction hiện tại vào keyed state;

parity test so sánh offline/online trên cùng fixture và cùng event order.

Watermark khởi đầu: bounded out-of-orderness 2 phút, allowed lateness 10 phút. Event đến sau watermark nhưng trong allowed lateness cập nhật aggregate; event muộn hơn được ghi late-event table và không âm thầm drop. Các giá trị này phải được tune từ phân phối lateness quan sát được, không coi là chân lý production.

# 10. Tích hợp pipeline ML

## 10.1 Training set

Training pipeline đọc Gold feature snapshot, join label bằng event_id, sau đó:

lọc row có label đã quan sát trước training cutoff;

sort theo event time;

dùng temporal train/validation/test hoặc walk-forward split;

fit preprocessing chỉ trên training data;

chọn threshold/policy trên validation;

chỉ mở test sau khi model và policy đã khóa.

Candidate tối thiểu:

DummyClassifier làm no-skill baseline;

LogisticRegression(class_weight="balanced");

HistGradientBoostingClassifier hoặc RandomForestClassifier;

IsolationForest là nhánh anomaly tùy chọn, không thay supervised baseline.

Metric chính:

| Nhóm | Metric |
| --- | --- |
| Ranking | AUPRC/Average Precision |
| Operations | precision@k, recall@k, alerts/hour |
| Policy | F2, MCC, false-positive rate tại alert budget |
| Probability | Brier score và calibration |
| Runtime | score p50/p95/p99, throughput, timeout/error rate |
| Online evidence | label coverage, metric theo model version và event-time cohort |

Accuracy không dùng để chọn model. ROC-AUC chỉ là metric phụ.

## 10.2 Model artifact

Artifact trong MLflow phải chứa:

preprocessing + estimator;

feature schema/order và feature_version;

training cutoff, snapshot ID và data fingerprint;

split manifest, metric và confidence interval;

threshold/decision policy version;

dependency lock hash và source commit;

input example, signature và model card.

Promotion rule ví dụ:

TEXT

data_quality_passed AND offline_online_parity_passed AND candidate.val_auprc > champion.val_auprc AND candidate.recall_at_k >= champion.recall_at_k AND candidate.streaming_p95_ms <= 100 AND candidate.schema_version is compatible

## 10.3 Streaming inference

Scorer consume transactions.enriched.v1. Enriched record đã chứa snapshot được tính trước khi transaction hiện tại cập nhật state, nên không có race giữa Redis update và inference. Scorer sau đó publish:

JSON

{ "event_id": "sha256:...", "fraud_score": 0.8731, "flag": true, "risk_band": "high", "model_version": "fraudguard-12", "feature_version": "account-velocity-v3", "policy_version": "capacity-100-per-hour-v2", "scored_at": "2026-07-18T09:30:02.221Z" }

Không call HTTP feature service cho từng field. Redis phục vụ consumer cần latest account state nhưng không nằm trên critical scoring path; scorer dùng enriched event bất biến. Nếu enriched record thiếu, quá stale hoặc sai feature version, scorer route sang score_retry thay vì tự động coi giao dịch là hợp lệ.

# 11. Delivery semantics và fault tolerance

Project không được tuyên bố “exactly once end-to-end” chỉ vì Kafka producer bật idempotence.

Contract thực tế:

producer bật idempotence và acks=all;

Flink checkpoint state và source offsets vào object storage;

Kafka sink dùng transaction khi connector hỗ trợ;

Iceberg/PostgreSQL/Redis sinks vẫn phải idempotent theo event_id;

PostgreSQL dùng unique constraint + upsert;

replay cùng offset hoặc source row không tăng business row count;

score mới cho cùng event_id chỉ được phép khi model_version khác và key table phản ánh version đó.

End-to-end exactly-once chỉ đạt khi source replayable và mọi sink transactional hoặc idempotent. Test bằng cách kill producer, broker và Flink task giữa checkpoint, sau đó reconcile count/key thay vì chỉ nhìn job “RUNNING”.

# 12. Batch, stream và delayed labels

Ba mode bắt buộc:

Historical backfill: đọc toàn bộ PaySim nhanh nhất có thể để tạo Bronze/Silver/Gold và training snapshot.

Real-time replay: map step sang wall clock và phát theo tốc độ cấu hình.

Chaos replay: inject duplicate, out-of-order, malformed event, producer retry và broker restart.

Label mode:

giữ mapping event_id → isFraud ở file/table riêng;

publish label sau delay lấy từ distribution cấu hình;

có label correction event để test upsert;

evaluator join score với label theo event_id và group metric theo model version;

không train lại khi số positive hoặc label coverage dưới minimum sample gate.

# 13. Cấu trúc thư mục

Implementation đặt tại projects/fraudguard-streaming/:

TEXT

projects/fraudguard-streaming/ ├── README.md ├── DATA_CONTRACT.md ├── MODEL_CARD.md ├── REPORT.md ├── pyproject.toml ├── uv.lock ├── Makefile ├── compose.yaml ├── configs/ │ ├── local.toml │ ├── replay.toml │ └── model.toml ├── contracts/ │ ├── transaction-v1.avsc │ ├── label-v1.avsc │ ├── score-v1.avsc │ └── compatibility-tests/ ├── data/ │ ├── raw/ │ └── fixtures/ ├── src/fraudguard/ │ ├── producer/ │ │ ├── replay.py │ │ ├── label_replay.py │ │ └── envelope.py │ ├── stream/ │ │ ├── validation.sql │ │ ├── account_activity.sql │ │ ├── features.sql │ │ └── late_events.sql │ ├── batch/ │ │ ├── backfill.py │ │ └── reconcile.py │ ├── ml/ │ │ ├── features.py │ │ ├── pipeline.py │ │ ├── train.py │ │ ├── evaluation.py │ │ └── registry.py │ ├── scoring/ │ │ ├── consumer.py │ │ └── policy.py │ └── observability/ │ └── metrics.py ├── airflow/dags/ │ ├── fraudguard_backfill.py │ └── fraudguard_retrain.py ├── infra/ │ ├── kafka/ │ ├── flink/ │ ├── iceberg/ │ ├── prometheus/ │ └── grafana/ ├── tests/ │ ├── unit/ │ ├── contract/ │ ├── integration/ │ ├── e2e/ │ └── chaos/ └── reports/figures/

Dataset, Kafka logs, checkpoints, MinIO objects, MLflow artifacts và secrets không được commit.

# 14. Kế hoạch 12 milestone

## M0 — Product và metric contract

Chốt analyst, alert budget, latency target và delayed-label assumption.

Tạo always-negative baseline.

Viết acceptance criteria và out-of-scope use.

Deliverable: docs/problem_statement.md.

## M1 — Source acquisition và reproducibility

Pin Git commit/tag của PaySim hoặc fingerprint file Kaggle.

Ghi SHA-256, bytes, row count, schema và license note.

Tạo fixture nhỏ có normal, fraud, duplicate, late và malformed rows.

Deliverable: source manifest và acquisition script; raw data không commit.

## M2 — Kafka và contract-first ingestion

Dựng Kafka KRaft + registry bằng Compose.

Tạo topic bằng script, không tạo ngầm từ application.

Viết replay producer, stable event ID và label separation.

Test schema compatibility và producer retry.

Deliverable: make infra-up, make topics, make replay-smoke.

## M3 — Validation, DLQ và Bronze

Validate type/range/required fields.

Dedupe theo event ID.

Route lỗi sang DLQ có error code.

Ghi Bronze kèm Kafka metadata và reconcile counts.

Deliverable: raw → valid/DLQ/Bronze flow.

## M4 — Stateful event-time processing

Re-key thành account activity cho origin và destination.

Cấu hình watermark, idleness và allowed lateness.

Tạo window features 5m/1h/24h.

Test out-of-order và late-event correction.

Deliverable: deterministic feature job và state checkpoint.

## M5 — Lakehouse Silver/Gold

Tạo Iceberg tables và partition strategy.

Ghi Silver transaction, Gold feature và label tables.

Viết backfill, snapshot pinning và compaction job.

Reconcile Kafka offsets với lakehouse snapshot.

Deliverable: truy vấn tái lập từ snapshot ID.

## M6 — Offline/online feature parity

Materialize latest feature sang Redis.

Dùng một feature definition hoặc semantic contract cho batch và stream.

So sánh offline/online trên fixture và replay nhỏ.

Fail build nếu mismatch ngoài tolerance.

Deliverable: parity report theo feature/version.

## M7 — ML training và registry

Temporal split; baseline + hai challengers.

MLflow logging, calibration và alert-budget policy.

Lưu model artifact có feature/data/schema version.

Chạy untouched test sau khi khóa model/policy.

Deliverable: champion candidate trong registry, chưa auto-promote.

## M8 — Streaming scoring và alert sink

Consume transaction + feature, score và publish result.

Enforce model/feature compatibility.

Upsert alert vào PostgreSQL theo idempotency key.

Đo p50/p95/p99 và throughput.

Deliverable: event → score → alert dưới SLO local.

## M9 — Delayed labels và online evaluation

Publish label trễ và correction.

Join label với score; tính metric theo event cohort/model.

Theo dõi label coverage và metric confidence interval.

Không alert model drift khi sample chưa đủ.

Deliverable: performance mart và dashboard.

## M10 — Orchestration, observability và recovery

Airflow DAG cho data check, snapshot, train, evaluate và promotion gate.

Prometheus/Grafana cho broker, job, data và model.

Runbook cho lag, schema error, stale feature, registry failure và rollback.

Chaos test broker/job restart và checkpoint restore.

Deliverable: một failure drill có bằng chứng reconcile.

## M11 — Final review

Chạy replay ở nhiều tốc độ và ghi capacity envelope.

Hoàn thiện model card, data contract, architecture decision records và report.

Chụp metric/dashboard bằng dữ liệu tái tạo được.

Nêu trung thực giới hạn synthetic-to-real gap.

Deliverable: portfolio demo chạy bằng một command sequence.

# 15. Test strategy

## Unit và contract

Stable event ID không đổi qua replay.

Schema reject field thiếu, amount âm, invalid enum và non-finite number.

Label không xuất hiện trong transaction payload.

Topic/registry compatibility test bắt breaking change.

Window boundary không dùng current/future transaction.

Decision policy tạo đúng alert budget và tie-break deterministic.

Model reject feature/schema version không tương thích.

## Integration

Producer retry không tạo duplicate business row.

Valid, invalid và late event đi đúng topic/table.

Offline/online features giống nhau trên golden fixture.

Save/load model cho score giống nhau trong tolerance.

Score topic và PostgreSQL alert sink reconcile theo key.

Label correction update metric đúng một lần.

## End-to-end và chaos

Replay 100.000 event tạo đủ Bronze/Silver/Gold/scores.

Kill producer giữa batch rồi resume từ source position.

Restart broker và Flink task giữa checkpoint.

Replay cùng source hai lần không làm tăng unique transaction count.

Out-of-order/late fixture tạo đúng correction hoặc late-event record.

Redis unavailable route retry/degraded path đúng runbook.

Champion rollback giữ schema/feature compatibility.

Không chỉ assert process exit 0. Mỗi test recovery phải reconcile count(*), count(distinct event_id), source positions và sink keys.

# 16. Observability và SLO local

| Lớp | Metric chính | SLO/alert khởi đầu |
| --- | --- | --- |
| Kafka | produce error, under-replicated partition, consumer lag | Không mất event; lag p95 < 5 giây ở tải chuẩn |
| Flink | checkpoint success/duration, restart, watermark lag, backpressure | Checkpoint success > 99%; watermark lag < 2 phút |
| Data quality | invalid, duplicate, null, late, volume | Invalid < 0,1%; duplicate được giải thích; volume deviation có gate |
| Lakehouse | write failures, small files, snapshot age | Silver freshness < 5 phút |
| Feature | Redis write/read, freshness, parity | Feature p95 age < 2 phút; parity 100% trên fixture |
| Scoring | throughput, p50/p95/p99, error, retry | p95 < 100 ms sau khi event vào scorer |
| Model | score/flag distribution, AUPRC, recall@k | Chỉ tính khi label coverage/sample gate đạt |
| Business | alerts/hour, fraud captured, queue depth | Không vượt alert budget đã cấu hình |

SLO trên là mục tiêu học tập cho laptop, không phải benchmark production. Báo cáo phải ghi CPU/RAM, partition count, replay speed, event size và thời gian đo.

# 17. Tài nguyên local và deployment profile

Không bật toàn bộ stack nặng cùng lúc trên máy yếu.

| Profile | Service | RAM gợi ý |
| --- | --- | --- |
| core | Kafka, registry, PostgreSQL, Redis | 6–8 GB |
| stream | core + Flink + MinIO/Iceberg catalog | 10–14 GB |
| full | stream + MLflow + Airflow + Prometheus/Grafana | 16–24 GB |

Compose phải pin image version và healthcheck. Không dùng latest. Secrets đi qua environment/file secret, không nằm trong Compose hoặc MLflow params.

# 18. Command contract

BASH

cd projects/fraudguard-streaming uv sync --frozen make infra-up PROFILE=core make topics make contracts-check make replay LIMIT=100000 SPEED=100 make stream-jobs make reconcile make train CONFIG=configs/model.toml make score-smoke make e2e make chaos make report

Các command phải self-terminating khi chạy trong CI. Demo live có command riêng và timeout rõ ràng.

# 19. Lịch học sáu tuần

| Tuần | Trọng tâm | Milestone |
| --- | --- | --- |
| 1 | Source, event contract, Kafka | M0–M2 |
| 2 | Flink validation, DLQ, event time | M3–M4 |
| 3 | Iceberg và feature parity | M5–M6 |
| 4 | MLflow, temporal evaluation, scoring | M7–M8 |
| 5 | Delayed labels, monitoring, Airflow | M9–M10 |
| 6 | Chaos, capacity test, report | M11 |

Nhịp học: Learn → Build → Break → Recover → Measure. Một component chưa hoàn thành nếu chỉ chạy ở happy path.

# 20. Definition of Done

☐ Source commit/file, schema, license note và SHA-256 được ghi trong manifest.

☐ Transaction topic không chứa fraud label hoặc existing fraud flag.

☐ Stable event ID cho phép replay idempotent.

☐ Kafka topic, partition, retention và compatibility policy được tạo bằng code.

☐ Invalid event vào DLQ; late event có policy và evidence.

☐ Bronze/Silver/Gold có event time, lineage và snapshot ID.

☐ Stateful features chạy theo event time và không dùng future data.

☐ Offline/online parity pass trên golden fixture.

☐ Temporal ML evaluation có baseline, challengers, calibration và alert budget.

☐ Model artifact chứa data/feature/schema/policy versions.

☐ Streaming scorer phát score/alert và sink idempotent.

☐ Delayed-label evaluator báo label coverage và metric theo model cohort.

☐ Backfill/replay không tạo duplicate business rows.

☐ Checkpoint/restart/Redis failure đã được chaos test.

☐ Dashboard có broker, compute, data, feature, model và business metrics.

☐ Airflow không auto-promote nếu data hoặc model gate fail.

☐ Runbook có owner, symptom, query, mitigation và rollback.

☐ MODEL_CARD.md, DATA_CONTRACT.md và REPORT.md nêu rõ synthetic-data limitation.

# 21. Những lỗi cần tránh

Đổi tên CSV reader thành “streaming” nhưng không có event time, offset và replay.

Đưa isFraud hoặc isFlaggedFraud vào online feature.

Dùng processing time cho window dù event có timestamp.

Tin rằng Kafka đảm bảo ordering toàn topic.

Tuyên bố exactly-once nhưng sink không transactional/idempotent.

Tính historical feature bao gồm transaction đang score.

Tạo offline feature bằng pandas và online feature bằng logic khác nhưng không parity test.

Random split dữ liệu time-dependent.

Tính online AUPRC trên score chưa có label hoặc không báo label coverage.

Auto-retrain rồi auto-promote khi chỉ thấy drift.

Log raw account IDs, payload hoặc secret.

Bật Kafka, Spark, Flink, dbt, Feast, Airflow và Kubernetes chỉ để tăng số logo.

Tuyên bố model synthetic có hiệu quả tương đương trên giao dịch thật.

# 22. Ánh xạ với curriculum

| Kiến thức | Áp dụng |
| --- | --- |
| P0.04 APIs & Keys | Source access, secret và retry contract |
| P0.07 Docker for AI | Compose profiles, healthcheck và reproducible services |
| P0.09 Data Management | Bronze/Silver/Gold, format, fingerprint và lineage |
| P0.12 Debugging & Profiling | Consumer lag, backpressure, latency và recovery |
| P1.15 Statistics | Distribution, confidence interval và delayed-label uncertainty |
| P1.16 Sampling | Temporal sampling, prevalence và bootstrap |
| P1.22 Stochastic Processes | Event arrival, burst và time-dependent behavior |
| P2.08 Feature Engineering | Velocity, balance và counterparty features |
| P2.09 Model Evaluation | AUPRC, precision/recall, leakage và validation |
| P2.13 ML Pipelines | Artifact, MLflow, training-serving consistency |
| P2.15 Time Series | Event time, temporal split và walk-forward evaluation |
| P2.16 Anomaly Detection | Unsupervised challenger |
| P2.17 Imbalanced Data | Class weight, threshold và rare-event metric |
| P17.08 Inference Metrics | p95/p99, throughput và capacity |
| P17.20 Shadow/Canary | Champion/challenger và rollback |
| P17.25 Security | Identifier, secret, audit và least privilege |
| P18.26 Model/System/Dataset Cards | Evidence, intended use và limitations |
| P18.27 Data Provenance | Source, snapshot, lineage và governance |

Project vẫn giữ tinh thần Build It / Use It: curriculum giải thích toán và thuật toán; project buộc bạn biến chúng thành contract có thể replay, kiểm tra, vận hành và audit.

# 23. Tài liệu chính thức nên đọc

PaySim source và license

Apache Kafka documentation

Flink event time và watermarks

Flink fault tolerance và exactly-once conditions

Apache Iceberg Flink writes

MLflow Tracking

scikit-learn Pipeline và ColumnTransformer

Wikimedia EventStreams, nguồn SSE thay thế nếu muốn đổi domain

# 24. Lệnh kiểm tra trước khi commit

Khi implementation đã tồn tại:

BASH

cd projects/fraudguard-streaming uv sync --frozen uv run ruff check . uv run ruff format --check . uv run mypy src uv run pytest make contracts-check make e2e make reconcile cd ../.. python3 scripts/audit_lessons.py python3 scripts/check_readme_counts.py

Guide này chỉ sửa tài liệu trong projects/; không sửa README.md, ROADMAP.md hoặc site/data.js. Nếu project được chuyển thành lesson, AGENTS.md vẫn là contract cao nhất.

BUILD  →  BREAK  →  RECOVER  →  MEASURE

A production-style portfolio project for trustworthy streaming ML.

AI ENGINEERING FROM SCRATCH